| แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) แผนงาน : แผนงานปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วย : ล้านบาท |
| --- |
| โครงการ/งาน/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/ กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|  |  |  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |
| 1.งานให้บริการระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล (MCU) | ให้บริการระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล กับ กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอใช้บริการ | ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ | ร้อยละ | 100 | - | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 2.งานให้บริการรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ | ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนออกปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสาธารณภัยต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอ หรือขอรับการสนับสนุน | ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ | ร้อยละ | 100 | 0.1700 | ต.ค. 60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 3.โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน | ดำเนินการโดยส่งเจ้าหน้าที่ ศสข.5 (อด.) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการต่างๆ ของส่วนกลาง และของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ | ร้อยละความสำเร็จของการเข้ารับการฝึกอบรม | ร้อยละ | 100 | 0.0700 | ต.ค. 60 – ก.ย. 61 | ศสข.5 (อด.) |
| 4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับ จังหวัดเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (ปีละ 2 ครั้ง/จังหวัด) | ดำเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัดเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ | จำนวนสื่อสารจังหวัดที่ได้รับการนิเทศงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม และประสานงาน | จำนวน | ลูกข่าย 8 จังหวัด | 0.0500 | ครั้งที่ ๑ ต.ค. 60 – มี.ค. 61 ครั้งที่ ๒ เม.ย. 61 – ก.ย. 61 | ศสข.5 (อด.) |
| 5.โครงการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน ( Preventive Maintenance : PM ) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจำ ศสข.5 (อด.)และจังหวัดเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดขอบ 8 จังหวัด | บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจำ ศสข.5 (อด.)และจังหวัดเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดขอบ 8 จังหวัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล | หน่วยงานและจังหวัดที่ได้รับการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ICT | จำนวน | ลูกข่าย 8 จังหวัด | 0.0500 | ครั้งที่ ๑ ต.ค. 60 – มี.ค. 61 ครั้งที่ ๒ เม.ย. 61 – ก.ย. 61 | ศสข.5 (อด.) |

| แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) แผนงาน : แผนงานปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วย : ล้านบาท |
| --- |
| โครงการ/งาน/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/ กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|  |  |  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |
| 6.โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศสข.5 (อด.) | -สำรวจระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ -ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ -ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. | ระดับความสำเร็จของการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ | ระบบงาน | 1 | 0.0100 | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 7.โครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศสข 5 (อด.) และจังหวัดลูกข่าย | -สำรวจระบบเครื่องปรับอากาศและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ -ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. | ระดับความสำเร็จของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารไม่ให้ขัดข้อง | ระบบงาน | 1 | 0.0300 | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 8.โครงการจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์,เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ศสข 5 (อด.) | -สำรวจรถยนต์และเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า -จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ -ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ -ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. | ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน | ร้อยละ | 100 | 0.0600 | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 9.โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS ศสข 5 (อด.) และลูกข่าย 8 จังหวัด | -สำรวจอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS -จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ -ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ -ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. | ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ในกรณีกระแสไฟฟ้าท้องถิ่นขัดข้อง | จำนวน | 100 | 0.0600 | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 10.โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงาน ศสข 5 (อด.) | -สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง -จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ -ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ -ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. | ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน | จำนวน | 100 | 0.0200 | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 11.งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) | จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) | จ้างเหมาทำความสะอาด ตามกำหนดเวลา จำนวน 1 งาน | ร้อยละ | 100 | 0.1080 | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |

แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) 
แผนงาน : แผนงานปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วย  :  ล้านบาท

| โครงการ/งาน/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |
| 12.โครงการจ้างเหมากำจัดปลวก อาคารสำนักงาน ศสข.5 (อด.) | ได้ดำเนินการสำรวจตรวจพบความเสียหายบริเวณภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน ศสข.5 (อด.) -จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ -ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ- /ตรวจสอบรายงานผล ศสส.สป. | ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ | ร้อยละ | 100 | 0.0300 | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |
| 13.งานบริหารงานงบประมาณประจำปี 2560 (งานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อ / จัดจ้าง งานธุรการและงานสารบรรณ งานพัสดุ ) | ดำเนินการ บริหารงานงบประมาณประจำปี (งานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อ / จัดจ้าง งานธุรการและงานสารบรรณ งานพัสดุ ) ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2525 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม | ร้อยละความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งานงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ และการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ | ร้อยละ | 100 | ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร | ต.ค.60 - ก.ย.61 | ศสข.5 (อด.) |

คำแนะนำ เพื่อความชัดเจนในการติดตาม การจัดสรรงบประมาณและกำหนดเวลาการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน

1.ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดที่เป็นค่าประมาณที่สามารถนับได้ เช่น จำนวน เวลา ร้อยละ เป็นต้น

2.งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือประมาณการประจำปีที่จะได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ดำเนินงาน

3.ระยะเวลาดำเนินงานควรระบุช่วงเวลาที่ดำเนินงานให้ชัดเจนกับโครงการ/งาน/กิจกรรมที่ดำเนินการ